**Investiční záměr**

Příloha č. 3 k žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovanou v rámci programu ISPROFIN č. 107 290 „Zachování a obnova historických hodnot I“.

1. Název akce:

|  |
| --- |
|  Obnova válečného hrobu ve Vřesině |

1. Žadatel:

Uvést registrovaný název právnické osoby (obce) nebo jméno fyzické osoby

|  |
| --- |
| Obec Vřesina, 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina, IČ: 00635545 |

1. Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:

Uvést ve formátu CZE0000-0000. Zdroj: http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr

|  |
| --- |
| CZE8109-7631 |

1. Zdůvodnění nezbytnosti akce:

**Obsah akce** – oprava stávajícího válečného hrobu, výstavba nového válečného hrobu, přemístění válečného hrobu nebo akce zabezpečuje jiný cíl. **Nezbytnost akce** – stručně popsat důvod, proč je žádost o dotaci podávána.

|  |
| --- |
| **Obsahem akce je:** oprava stávajícího válečného hrobu**Nezbytnost akce:** Po rozšíření hřbitova se válečný hrob stal dominantou místního hřbitova. Pomník je koncipován jako jednostranný (původně byl situován u plotu). Současný stav pomníku je sešlý, zadní strana je neupravená, je “zašlý“ středový kříž s Kristem, písmena jsou vybledlá a základy jsou popraskané a nejsou kompaktní (jsou poskládány ze zbytků žulových desek). S ohledem na důstojnost tohoto pietního místa, pomník vyžaduje rekonstrukci. |

1. Finanční bilance potřeb a zdrojů financování akce

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkové finanční náklady na realizaci akce:** | **264 015,- Kč** |
| z toho: |  |
| 1. investiční
 | 0 Kč |
| 1. neinvestiční
 | 264 015,- Kč |
| **Celková výše požadované dotace:** | **211 212,- Kč** |
| z toho: |  |
| 1. investiční
 | 0 Kč |
| 1. neinvestiční
 | 211 212,- Kč |
| **Vlastní zdroje žadatele:** |  **52 803,- Kč** |
| z toho: |  |
| 1. investiční
 | 0 Kč |
| 1. neinvestiční
 | 52 803,- Kč |

1. Technická zpráva

Základní údaje o válečném hrobu:

Uvést zejména informace o tom, zda se jedná o jednotlivý nebo hromadný válečný hrob s ostatky, anebo skupinu hrobů s ostatky, pietní místo, například pomník památník nebo pamětní desku. Dále uvést informace o historii a dislokaci válečného hrobu, počtu válečných hrobů s ostatky a pietních míst, počtu pohřbených válečných obětí a jejich armádní příslušnost apod.

|  |
| --- |
| Předmětem akce je pietní místo – objekt, který se skládá ze 4 desek se jmény a kříž uprostřed. Jedná se o válečný hrob bez ostatků. Původně byl tento hrob v roce 1937 umístěn ve spodní části hřbitova (blíž ke kostelu) uprostřed středového chodníku. Jednalo se o kříž a 2 menší desky uprostřed – válečný hrob obětí I. světové války. Pomník byl přemístěn do čela hřbitova a v roce 1995 byl rozšířen o 2 desky obětí II. světové války. Na těchto deskách jsou padlí a nezvěstní občané Vřesiny, ostatní oběti a na místním hřbitově pohřbení vojáci. Po rozšíření hřbitova za tento válečný hrob, se pomník stal dominantou místního hřbitova. |

Popis stávajícího stavu válečného hrobu:

Popis stávajícího stavu válečného hrobu s důrazem na technické parametry a popis rozsahu a závažnosti poškození, která jsou důvodem pro prováděné práce.

|  |
| --- |
| Jedná se o objekt, který se skládá ze 4 desek se jmény a kříže uprostřed. Současný stav pomníku je značně sešlý, zadní strana je neupravená (pomník byl před rozšířením hřbitova situován zadní stranou k plotu), je zašlý středový kříž s Kristem, písmena jsou vybledlá a základy jsou zašlé, popraskané a nejsou kompaktní (jsou poskládány ze zbytků žulových desek, které byly k dispozici).Poškození je zapříčiněno stářím a povětrnostními vlivy působícími na pomník. |

Popis technického řešení:

Uvést věcný a technologický postup při realizaci akce, uvést i názvy použitých materiálů a technologií. Uvést, zda mají použité materiály a technologie vliv na možnost poškození nebo zcizení opraveného válečného hrobu (nebo jeho části)

|  |
| --- |
| **Při realizaci akce budou použity následující postupy a materiály:**Bude provedena demontáž a po opravě následná montáž všech dílů. Základy budou opraveny a sceleny betonáží (vytvoření nových dostatečně dimenzovaných základů) a následně budou obloženy žulovými deskami – žulový obkladový materiál impala 3 cm (čepování nerezovými kotvami a chemickými kotvami). Zadní strana pomníku bude přebroušena (mechanické broušení), celé desky budou vyčištěny (chemické čištění) a vyleštěny, bude opraveno zlacení písmen/číslic. Rovněž bude přebroušen, vyčištěn a vyleštěn středový kříž s Kristem a deska pod křížem. **Použité materiály budou:** beton, žula, žulový obkladový materiál impala 3 cm, zlato na zlacení písmen, nerezové kotvy a chemické kotvyCelková délka základu je 510 cm Celková šířka základu je 160 cm |

Položkový rozpočet akce:

Členit podle „***Popisu technického řešení***“, u jednotlivých nákladových položek povinně uvést ceny s DPH a bez DPH.

 **bez DPH s DPH**

Základ, šalování, betonáž 20 782,60 Kč 23 900,- Kč

Demontáž 13 043,50 Kč 15 000,- Kč

Kotvy nerezové 3 913,00 Kč 4 500,- Kč

Kotvy chemické 6 521,70 Kč 7 500,- Kč

Chemické čištění 3 913,00 Kč 4 500,- Kč

Žulový obkladový materiál impala (3cm) 71 739,10 Kč 82 500,- Kč

Přeleštění nápisových desek (zadní strany) 25 434,80 Kč 29 250,- Kč

Přezlacení stávajícího písma 71 187,00 Kč 81 865,- Kč

montáž 13 043,50 Kč 15 000,- Kč

Celkem 229 578,30 Kč 264 015,- Kč

Tabulka výměr:

Uvést způsob tvorby ceny nákladových položek (kalkulační jednotky, množství, cena za kalkulační jednotku apod.

Celková délka základu je 510 cm

Celková šířka základu je 160 cm

Počet písmen/číslic celkem 2339

Počet písmen/číslic na prasklé desce 1076

Betonáž základů 2 200 Kč/m3 7 m3 15 400 Kč

Šalování 8 500 Kč 1 x 8 500 Kč

Demontáž 15 000 Kč 1 x 15 000 Kč

Nerezové kotvy 90 Kč/ks 50 ks 4 500 Kč

Chemické kotvy 500 Kč/ks 15 ks 7 500 Kč

Chemické čištění 562,5 Kč/l 8 l 4 500 Kč

Žulový obklad 5 500 Kč/m2 15 m2 82 500 Kč

Leštění zadních stran desek 6 500 Kč/m2 4,5 m2 29 250 Kč

Přezlacení stávajícího písma 35 Kč/ks 2 339 ks 81 865 Kč

Montáž 15 000 Kč 1x 15 000 Kč

1. Specifikace projektu:

V případě, že je akce součástí rozsáhlejšího projektu, uveďte jeho cíl, celkové náklady a podíl dotační akce na celkových nákladech.

|  |
| --- |
| **Cílem projektu je:** Akce není součástí rozsáhlejšího projektu. Jedná se pouze o renovaci válečného hrobu, který se stal dominantou místního hřbitova, zachování důstojnosti pietního místa a vzdání úcty padlým.**Celkové náklady na projekt jsou:****Podíl dotační akce na celkových nákladech je:** |

Zpracoval: Mgr. Bohuslava Krupová

dne: 30.11.2021 Podpis (razítko): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_